工程建设管理智能体系统

设计文档

版本：V1.0

状态：待人工审核补充

适用范围：房建、市政、轨道交通等土木工程项目

文档日期：2026年8月

# 第一章  现有程序架构与功能

## 1.1  整体架构

系统由六个有效模块和五个空占位目录构成。以下为实际运行中的模块关系：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│  frontend (Vue 3 + TypeScript)                          │
│  视图：工作台 / 项目设置 / 知识库对话 / 群聊 / 文件库    │
└────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                     │ HTTP REST / SSE 流
┌────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│  backend (FastAPI · Python)                             │
│  ├── main.py         启动入口，注册路由与中间件          │
│  ├── api.py          主业务路由（5790行，199个端点）     │
│  ├── chat_api.py     群聊与智能体线程路由                │
│  ├── agent_context_gateway.py  智能体上下文注入与工具路由│
│  ├── database_interaction_router.py  声明式数据操作路由  │
│  ├── task_engine_gateway.py   任务引擎接入层             │
│  ├── task_action_gateway.py   任务自动化动作执行层       │
│  ├── wecom_notification_gateway.py  企业微信通知         │
│  ├── models.py       全部 SQLAlchemy 数据模型            │
│  ├── schemas.py      全部 Pydantic 请求/响应 Schema      │
│  ├── security.py     JWT 认证                            │
│  ├── config.py       配置中心（Pydantic Settings）       │
│  └── project_initialization.py  项目初始化事务           │
└──────────┬───────────────────────┬──────────────────────┘
           │ HTTP (port 18642)      │ SQLAlchemy (PostgreSQL)
┌──────────▼──────────┐  ┌─────────▼────────────────────┐
│ AgentScope 智能体服务│  │  PostgreSQL                   │
│ ├── app/_router/     │  │  ├── platform schema（业务表）│
│ ├── app/_service/    │  │  └── task_engine schema      │
│ ├── app/middleware/  │  └──────────────────────────────┘
│ └── app/access/      │
│     _policy.py(权限) │
└──────┬───────────────┘
       │ MCP 协议
┌──────▼──────────────────────────────────────────────────┐
│  mcp-packages/                                          │
│  ├── task-engine/   任务流领域模型+存储+LLM生成器        │
│  └── attachment-parser/ 附件文本提取（PDF/Word/Excel）   │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

空占位模块（仅有 .gitkeep，无代码）：
  orchestrator/ · ingestion/ · kb/ · common/ · contracts/

## 1.2  核心数据模型

### 1.2.1  用户与权限

| 表名 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | id, real_name, role(admin/user) | 平台级账户，仅二元权限 |
| project_members | project_id, user_id | 项目成员关联 |
| project_positions | project_id, position_name | 岗位定义，仅名称 |
| project_personnel_assignments | project_member_id, position_id, certificate_no, responsibility_description | 人员-岗位多对多 |

⚠ 当前问题：project_positions 只有 position_name，没有权限标签、能力标签、证书要求，岗位完全不驱动任何访问控制或任务分配逻辑。

### 1.2.2  项目与 WBS

| 表名 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| projects | id, name, status 等 | 项目主表 |
| project_wbs_items | wbs_code, parent_id, level, planned_start_at, planned_finish_at, progress_percent | 树形WBS，支持前置关系 |
| project_risks | risk_level, status, evaluation_condition 等 | 风险源 |
| project_status_snapshots | task_completion_rate 等 | 项目状态快照 |

### 1.2.3  任务体系（当前两套并存）

【套 A：tasks 表（平台层）】

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| task_type | 字符串，50字，无枚举约束 |
| status | pending/processing/completed 等 |
| assignee_user_id | 直接绑定用户 ID |
| confirmer_user_id | 确认人用户 ID |
| wbs_item_id / risk_source_id | 关联 WBS 或风险源 |
| workflow_steps | JSON 数组，存储多步骤节点 |

【套 B：task_engine schema（引擎层）】

由 mcp-packages/task-engine 维护，包含 TaskFlow（模板）→ TaskInstance（运行实例）→ Step（节点）→ Activity（审计记录）→ Schedule（触发计划）完整领域模型。两套任务体系并存，边界不清晰。

## 1.3  主要功能模块

A. 项目初始化流程

用户上传项目文件（合同、WBS 计划、人员名单等）→ attachment-parser MCP 工具解析文本 → LLM 提取结构化数据 → 写入 ProjectInitializationDraft 各分段 → 人工在前端审核 → apply_initialization_draft() 事务性写入正式表。整个流程有独立验证体系（InitializationValidationRun/Issue），支持多次运行验证、问题追踪和草稿修订。

B. 任务引擎

领域模型：TaskFlow（模板）可配触发规则（单次/周期/日历）、多节点串行流转、工点绑定、确认人制度。LLM 生成：FlowGenerator 接收自然语言需求，调用 OpenAI 兼容接口生成 TaskFlow JSON，失败时自动降级到规则模板（内置隐患整改、条件核查等）。接入层：task_engine_gateway.py 负责 WBS 条目→Site、ProjectMember→Assignee 的翻译。

C. 智能体对话

管理智能体对话（agent-conversations 系列端点），向智能体注入项目上下文。当前上下文只含系统角色（admin/user），不含岗位信息。

D. 权限体系

平台级：User.role admin/user + JWT（二元）。项目级：是否成员（二元）。工具级：DatabaseInteractionTablePolicy.minimum_role member/admin（二元）。AgentScope：ResourceAccessPolicyBase 抽象类，当前默认拒绝所有跨用户资源（扩展点未利用）。

E. 通知

企业微信 Webhook 通知，OutboundNotification 表支持可靠投递（失败重试）；任务状态变更时可触发通知。

## 1.4  代码质量问题

| 问题类型 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 上帝文件 | backend/app/api.py：5790行、199个路由函数，涵盖所有业务域，单文件承担所有业务路由，违反单一职责原则，极难维护和测试。 |
| 配置安全默认值 | backend/app/config.py:7 — jwt_secret 默认为明文弱密钥 "change-this-in-production"；connector_secret_key 默认为空字符串。 |
| 硬编码值 | models.py:50 — role IN ('admin', 'user') 硬编码在 SQL 约束中；api.py:4566 — 内联 httpx POST 含 ****** 字符串拼接。 |
| 错误处理不统一 | 各端点各自 raise HTTPException，格式不一致；部分异常被 suppress 静默丢弃。 |
| 模块耦合 | api.py 直接 import 十余个模块成为单点耦合节点；get_engine()/get_generator() 使用 lru_cache 全局单例，测试隔离困难。 |
| 空模块占位 | orchestrator/、ingestion/、kb/、common/、contracts/ 五个模块全为空目录，名实不符。 |
| 重复代码 | tasks 表与 task_engine TaskInstance 并行存在，同步机制不明确。api.py 中大量 serialize() 调用模式重复。 |

# 第二章  新设计体系：任务、岗位、实体引导规则

## 2.1  设计原则

1. 触发方式优先：每个任务首先由触发方式定性（定时/事件/阈值/突发/手动），再按功能目标细分。

2. 岗位驱动任务：任务模板中节点绑定岗位而非具体人，运行时由"岗位→人"解析器完成落单。

3. 责任到人：进入引擎的任务实例中，每个节点的 Assignee 必须是具体人员的 ref，不接受抽象岗位名。

4. AI 辅助初始化：用户提交项目文件后，AI 自动推断适用任务模板和岗位映射，人工审核补充特殊情况。

## 2.2  任务体系

### 2.2.1  触发方式总览

| 触发类型 key | 名称 | 触发机制 | 系统动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| scheduled | 定时触发 | 时间规则（日/周/月/季/年） | 引擎 Schedule.next_fire_at 到期自动创建 TaskInstance |
| event_driven | 事件触发 | 前序业务动作完成 | 监听业务状态变化，链式创建下一 TaskInstance |
| threshold | 阈值触发 | 监测值/状态超限 | 后台定时 tick 检查，超限时自动创建 TaskInstance |
| emergency | 突发触发 | 外部不可预期事件 | 人工触发或外部预警系统推送，立即创建 TaskInstance |
| manual | 手动触发 | 人工判断后主动创建 | 用户操作 UI 或智能体指令，创建 TaskInstance |

### 2.2.2  一、定时触发任务（scheduled）

【每日任务】

| 子类型 key | 任务名 | 触发时间 | 主责岗位 | 确认岗位 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| daily_progress_report | 施工日报 | 每工作日 17:00 | gc_foreman | gc_pm | — |
| daily_safety_inspection | 安全日巡检 | 每工作日 08:00 | gc_safety_officer | gc_pm | ✓ 现场照片 |
| daily_material_checkin | 材料进场台账更新 | 每工作日 18:00 | gc_material_officer | gc_quality_engineer | — |
| daily_equipment_check | 机械设备点检 | 每工作日 07:30 | gc_mechanic_officer | gc_pm | — |
| daily_monitoring_record | 监测数据填报 | 每工作日 09:00/17:00 | gc_foreman 或专监 | sup_engineer | — |
| daily_lab_record | 试验养护记录 | 每工作日 08:00 | gc_lab_officer | gc_quality_engineer | — |
| daily_worker_attendance | 劳务实名制打卡核对 | 每工作日 19:00 | gc_safety_officer | gc_pm | — |

【每周任务】

| 子类型 key | 任务名 | 触发时间 | 主责岗位 | 确认岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| weekly_progress_meeting | 监理例会纪要 | 每周三/五（可配） | sup_chief/gc_document_officer | owner_engineer, gc_pm |
| weekly_wbs_update | WBS 周进度更新 | 每周一 09:00 | gc_foreman | sup_engineer, owner_engineer |
| weekly_safety_checklist | 安全周检 | 每周五 14:00 | gc_safety_officer+sup_inspector | gc_pm, sup_chief |
| weekly_quality_patrol | 质量周巡查 | 每周三 10:00 | sup_engineer | sup_chief |
| weekly_risk_review | 风险动态周更新 | 每周一 09:00 | gc_safety_officer | gc_pm |

【每月任务】

| 子类型 key | 任务名 | 触发时间 | 主责岗位 | 确认岗位链 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| monthly_progress_payment | 月度进度款申请 | 每月 25 日 | gc_cost_officer→gc_pm | sup_chief→owner_cost_engineer→owner_pm |
| monthly_safety_report | 月度安全生产报告 | 每月最后工作日 | gc_safety_officer | gc_pm, owner_safety_officer |
| monthly_quality_report | 月度质量情况报告 | 每月最后工作日 | gc_quality_engineer | gc_chief_engineer, sup_chief |
| monthly_cost_report | 月度费用完成情况 | 每月 3 日（上月） | gc_cost_officer | gc_pm, owner_cost_engineer |
| monthly_subcontractor_payroll | 劳务工资发放核对 | 每月 15 日前 | gc_pm, gc_safety_officer | owner_engineer |
| monthly_safety_training | 月度安全教育 | 每月 1 日 | gc_safety_officer | owner_safety_officer |
| monthly_equipment_maintenance | 月度机械保养 | 每月 1 日 | gc_mechanic_officer | gc_pm |
| monthly_meeting_minutes_archive | 月度资料归档 | 每月最后工作日 | gc_document_officer | sup_inspector |

【季度/年度/专项节点任务】

| 子类型 key | 任务名 | 触发周期 | 主责岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| quarterly_safety_drill | 季度应急演练 | 每季末 | gc_safety_officer |
| quarterly_risk_assessment | 季度重大风险评估 | 每季末 | gc_safety_officer, gc_chief_engineer |
| quarterly_internal_audit | 内部质量审核 | 每季初 | gc_quality_engineer, gc_chief_engineer |
| seasonal_winterization | 冬期施工专项准备 | 每年 10 月 15 日 | gc_chief_engineer, gc_safety_officer |
| seasonal_summer_heat | 高温季节防暑专项 | 每年 6 月 1 日 | gc_safety_officer |
| seasonal_rainy_season_prep | 汛期防汛专项准备 | 每年 4 月 30 日前 | gc_safety_officer, gc_chief_engineer |

### 2.2.3  二、事件触发任务（event_driven）

【工序报验链】

WBS工序标记完成
    ↓ [inspection_self] 施工自检 → gc_quality_engineer, gc_foreman
        自检通过 ↓              自检不通过 ↓
    [inspection_supervision]   [rework_notify] 返工通知
    监理验收 → sup_engineer
        验收通过 ↓              验收不通过 ↓
    [next_process_unlock]      [quality_issue_rectify] 质量整改
    下一工序解锁                    整改完成 ↓
                               [inspection_supervision_recheck] 复验

| 子类型 key | 任务名 | 触发事件 | 主责岗位 | 确认岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inspection_self | 施工自检 | WBS 工序标记完成 | gc_quality_engineer, gc_foreman | gc_chief_engineer | — |
| inspection_supervision | 监理验收 | 自检通过 | sup_engineer, sup_inspector | sup_chief | — |
| quality_issue_rectify | 质量整改 | 验收不通过 | gc_foreman, gc_quality_engineer | sup_engineer | 72h |
| inspection_supervision_recheck | 整改复验 | 整改完成 | sup_inspector | sup_engineer | — |
| inspection_government | 政府监督验收 | 分部工程完成 | gc_pm, gc_quality_engineer | govs_inspector | — |

【材料进场链】

材料到场 → [material_arrival_record] 进场登记
    ↓ [material_inspection] 材料验收（外观/数量/质保书）
        需送检 ↓                  直接使用 ↓
    [material_sampling_submit]  [material_approve] 批准入库
    取样送检
        ↓ [third_party_detection_result] 检测报告跟踪（T+7/28天）
            合格 ↓                 不合格 ↓
        [material_approve]      [material_reject_return] 退场

【变更管理链】

任意单位发起变更需求（手动触发）
    ↓ [change_request] 变更申请
    ↓ [change_design_confirm] 设计单位出图确认
    ↓ [change_cost_estimate] 造价影响计算（施工+监理审核）
    ↓ [change_order_approve] 建设单位审批
       批准 ↓                  否决 ↓
    [change_execute] 变更施工  [change_reject_notify] 退回通知
    ↓ [change_archive] 归档

【工程款支付链】

月度定时触发
    ↓ [payment_gc_apply] 施工方申报工程量
    ↓ [payment_supervisor_review] 监理审核工程量
    ↓ [payment_owner_audit] 建设单位造价审核
    ↓ [payment_approve] 建设单位审批
    ↓ [payment_confirm] 付款确认+发票核对

【人员进退场链】

| 子类型 key | 任务名 | 触发事件 | 主责岗位 | 确认岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| worker_onboarding_training | 新工人三级安全教育 | 新工人实名制登记 | gc_safety_officer | gc_pm, owner_safety_officer |
| worker_certificate_verify | 特种作业人员证书核验 | 特种作业人员入场 | gc_safety_officer | sup_inspector |
| worker_offboarding | 工人退场结算核对 | 施工队段落收尾 | gc_pm, gc_cost_officer | owner_engineer |
| subcontractor_qualification_review | 分包资质审核 | 新分包单位进场 | gc_pm, gc_chief_engineer | sup_chief, owner_engineer |

### 2.2.4  三、阈值触发任务（threshold）

| 子类型 key | 任务名 | 触发阈值条件 | 主责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| delay_alert_yellow | 工期黄色预警 | WBS 进度滞后 > 5% | gc_pm | 24h 内提交赶工方案 |
| delay_alert_red | 工期红色预警 | WBS 进度滞后 > 10% | gc_pm | 立即 |
| cost_overrun_alert | 费用超支预警 | 月度费用偏差 > 5% 预算 | gc_cost_officer, gc_pm | 48h |
| monitoring_deformation_alert | 监测超预警值 | 沉降/位移超预警值 | gc_chief_engineer, gc_safety_officer | 2h |
| monitoring_alarm | 监测超报警值（红线） | 监测值超报警值 | gc_pm, gc_chief_engineer | 立即暂停施工 |
| hidden_danger_overdue | 隐患超期未整改 | 整改超时限未销项 | gc_pm | 4h |
| permit_expiry_reminder | 作业许可到期提醒 | 许可证到期前 15 天 | gc_safety_officer | — |
| insurance_expiry_reminder | 保险到期提醒 | 各类保险到期前 30 天 | gc_pm | — |
| test_block_maturity_alert | 试块到龄提醒 | 养护 7/14/28 天到达 | gc_lab_officer | 当日送检 |
| contract_milestone_alert | 合同节点到期预警 | 合同节点前 14 天 | gc_pm | — |
| workforce_shortage_alert | 劳动力不足预警 | 实际到场 < 计划 80% | gc_pm | 24h 内补充方案 |

### 2.2.5  四、突发触发任务（emergency）

【气象/自然灾害】

| 子类型 key | 任务名 | 触发条件 | 主责岗位 | 核心动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| weather_rainstorm_prep | 暴雨防汛准备 | 暴雨蓝/黄/橙/红色预警 | gc_safety_officer, gc_chief_engineer | 排水清理、基坑降水加强、材料转移 |
| weather_rainstorm_inspect | 暴雨后现场巡查 | 雨停（降雨结束事件） | gc_safety_officer, gc_foreman | 基坑水位/位移检查 |
| weather_typhoon_prep | 台风前停工加固 | 台风黄色及以上预警 | gc_pm, gc_safety_officer, gc_mechanic_officer | 塔吊锁定、脚手架加固、人员撤离 |
| weather_typhoon_resume | 台风后复工检查 | 台风解除警报 | gc_chief_engineer, gc_safety_officer | 全面隐患排查，出具复工报告 |
| weather_high_temperature_stop | 高温停工管理 | 气温 ≥ 40°C / 地方停工令 | gc_pm, gc_safety_officer | 调整作业时段，高温慰问 |
| weather_fog_crane_stop | 大雾塔吊停用 | 能见度 < 30m | gc_mechanic_officer, gc_safety_officer | 塔吊停用通知 |
| weather_strong_wind_stop | 大风高处作业停止 | 风力 ≥ 6 级 | gc_safety_officer, gc_foreman | 高处/吊装作业暂停 |
| weather_freeze_warning | 冰冻天气混凝土防护 | 气温 ≤ 0°C | gc_chief_engineer, gc_foreman | 混凝土保温覆盖、外加剂调整 |
| weather_lightning_stop | 雷电作业停止 | 雷电黄色及以上预警 | gc_safety_officer | 停止户外高处作业 |

气象预警等级→任务映射：

暴雨蓝色：weather_rainstorm_prep
暴雨黄色：weather_rainstorm_prep + daily_monitoring_record（加密）
暴雨橙色：上述 + monitoring_deformation_alert（立即检查）
暴雨红色：上述 + 停工令 + 全员撤离

台风黄色：weather_typhoon_prep
台风橙色：weather_typhoon_prep + 停工令
台风红色：weather_typhoon_prep + 停工令 + 人员撤场通知

高温黄色：12:00-15:00 停工
高温橙色：11:00-16:00 停工
高温红色：全天停工

【安全事故】

| 子类型 key | 任务名 | 触发条件 | SLA | 主责岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| incident_first_aid | 事故急救与现场保护 | 事故发生（人工报告） | 立即 | gc_safety_officer, gc_pm |
| incident_report_internal | 内部事故上报 | 事故发生后 | 1h | gc_pm |
| incident_report_government | 政府事故上报 | 按等级（一般24h/较大2h） | 2h/24h | gc_pm, owner_pm |
| incident_scene_preserve | 事故现场保护 | 事故发生 | 立即 | gc_safety_officer |
| incident_investigation | 事故调查配合 | 政府调查启动 | — | gc_pm, gc_chief_engineer, owner_pm |
| incident_rectify_plan | 事故整改方案制定 | 调查结论出具后 | 7d | gc_pm, gc_chief_engineer |

【政府行政事件 / 现场突发事件】

| 子类型 key | 任务名 | 触发条件 | SLA | 主责岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gov_inspection_response | 政府突击检查应对 | 检查人员到场（人工触发） | 立即 | gc_pm, gc_safety_officer, gc_quality_engineer |
| gov_stop_order_response | 停工令应对 | 收到政府停工令 | 立即停工 | gc_pm, owner_pm |
| gov_stop_order_resume | 复工申请 | 停工原因消除 | — | gc_pm, gc_chief_engineer |
| gov_notice_reply | 政府函件回复 | 收到政府书面通知 | 通知要求时限 | gc_pm, owner_pm |
| utility_damage_response | 地下管线破损应急 | 施工触及地下管线 | 立即 | gc_pm, gc_chief_engineer |
| equipment_breakdown | 关键设备故障处置 | 塔吊/电梯等故障 | 2h | gc_mechanic_officer, gc_pm |
| foundation_abnormal | 地基异常处置 | 开挖发现异常地层/文物 | 立即停工 | gc_chief_engineer, design_engineer |
| fire_alarm_response | 火情应急处置 | 现场火情 | 立即 | gc_safety_officer |
| neighborhood_complaint | 周边居民投诉处理 | 收到噪音/粉尘投诉 | 24h | gc_pm, owner_engineer |

### 2.2.6  五、手动触发任务（manual）

| 子类型 key | 任务名 | 谁可以发起 | 主责岗位 | 典型场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| drawing_review_meeting | 图纸会审 | gc_pm / sup_chief | design_engineer 主讲，各方参与 | 开工前 |
| rfi_submit | 设计咨询（RFI） | gc_chief_engineer, gc_foreman | design_engineer | 发现图纸问题 |
| change_request | 工程变更申请 | 任意参建单位 | 发起方负责人 | 设计优化、现场条件变化 |
| submittal_upload | 施工方案报审 | gc_chief_engineer | sup_chief → owner_engineer | 专项施工方案完成 |
| claim_submit | 索赔申请 | gc_pm | gc_cost_officer | 甲方原因导致损失 |
| meeting_special_request | 专题会议召开 | 任意参建单位 | 发起方负责人 | 重大技术/协调问题 |
| subcontractor_entry | 分包单位进场申请 | gc_pm | sup_chief, owner_engineer | 新分包进场 |
| equipment_inspection_apply | 设备安装验收申请 | gc_mechanic_officer | sup_inspector, 特检所 | 塔吊/电梯安装 |
| as_built_drawing_submit | 竣工图提交 | gc_document_officer | sup_engineer → owner_engineer | 工程竣工前 |
| final_account_submit | 竣工结算申报 | gc_cost_officer, gc_pm | owner_cost_engineer | 竣工验收后 |
| schedule_rebaseline | 计划基准调整 | gc_pm | owner_pm, sup_chief | 因变更/不可抗力重新编制计划 |
| dispute_escalation | 争议事项升级 | gc_pm / owner_pm | 双方负责人 | 合同纠纷、重大分歧 |

### 2.2.7  触发方式 × 功能目标矩阵

|  | 进度管理 | 质量管理 | 安全管理 | 文件资料 | 合同造价 | 协调管理 | 风险管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定时 | 日报、周进度、月报 | 质量周巡查 | 日巡检、月培训、季演练 | 月度归档 | 月进度款 | 周例会纪要 | 风险周更新 |
| 事件 | 工序完成解锁 | 报验链、材料链 | 人员进退场教育 | 图纸发放、变更归档 | 变更支付链 | 分包进场 | 隐患整改链 |
| 阈值 | 工期预警/延误 | 试块到龄、检测超标 | 隐患升级、监测报警 | 证件/许可到期 | 费用超支预警 | 劳动力不足 | 监测超限 |
| 突发 | 气象停工/复工 | 地基异常 | 事故上报、火情、停工令 | 政府检查应对 | 索赔申报 | 居民投诉 | 管线破损 |
| 手动 | 计划基准调整 | 图纸会审、RFI | 专项方案报审 | 变更申请 | 结算/索赔申报 | 专题会议 | 变更风险评估 |

## 2.3  岗位体系

### 2.3.1  建设单位（Owner）

| 岗位 key | 岗位名称 | 核心职责 | 权限标签 | 必备证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| owner_pm | 建设单位项目负责人 | 全局决策、合同审批、政府对接 | project_approve, payment_final_approve | 建造师（可选） |
| owner_engineer | 建设单位现场工程师 | 施工日常监督、进度跟踪 | progress_view, inspection_witness | 助理工程师及以上 |
| owner_cost_engineer | 建设单位造价工程师 | 进度款审核、变更计价、结算 | payment_audit, change_cost_approve | 注册造价工程师 |
| owner_contract_manager | 合同管理员 | 合同签订、变更审批、索赔处理 | change_order_approve, claim_review | — |
| owner_safety_officer | 甲方安全管理员 | 安全监督、隐患督办 | safety_supervise, training_confirm | 安全B证 |

### 2.3.2  施工单位（General Contractor）

| 岗位 key | 岗位名称 | 核心职责 | 权限标签 | 必备证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gc_pm | 施工项目经理 | 施工全面管理、合同履约 | task_assign, payment_apply, change_submit | 一级/二级建造师 |
| gc_deputy_pm | 施工副项目经理 | 生产调度、资源协调 | task_assign, progress_update | 建造师或高级工程师 |
| gc_chief_engineer | 项目技术负责人 | 施工方案审批、技术交底 | submittal_upload, change_request, rfi_submit | 中级及以上工程师 |
| gc_quality_engineer | 施工质量工程师 | 分项自检、质量验收申报 | inspection_self_submit, quality_report_submit | 质检员证书 |
| gc_safety_officer | 施工安全员 | 日常巡检、隐患整改、安全培训 | safety_inspection_submit, hidden_danger_create | 安全B证（专职） |
| gc_foreman | 施工员（工长） | 班组管理、进度填报、工序报验 | wbs_update, daily_report_submit | 施工员证书 |
| gc_material_officer | 材料员 | 材料进场验收、台账管理 | material_record, material_arrival_report | 材料员证书 |
| gc_document_officer | 资料员 | 施工资料整理、归档、报审 | document_upload, archive_submit | 资料员证书 |
| gc_cost_officer | 合同预算员 | 进度款申请、变更造价计算 | payment_apply, change_cost_estimate | 预算员/造价工程师 |
| gc_mechanic_officer | 机械设备管理员 | 机械进场验收、维保台账 | equipment_record, equipment_check_submit | 机械员证书 |
| gc_lab_officer | 试验员 | 试块制作、样品送检、检测台账 | lab_record_submit, sampling_apply | 试验员证书 |

### 2.3.3  监理单位（Supervision）

| 岗位 key | 岗位名称 | 核心职责 | 权限标签 | 必备证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sup_chief | 总监理工程师 | 监理总负责、签发监理令、验收确认 | monitoring_final_approve, stop_work_issue, payment_supervise_approve | 注册监理工程师 |
| sup_deputy_chief | 总监代表 | 代行总监职责（现场常驻） | monitoring_approve, inspection_approve | 注册监理工程师 |
| sup_engineer | 专业监理工程师 | 专业验收、旁站监理 | inspection_supervision_submit, quality_issue_sign | 监理工程师（专业） |
| sup_inspector | 监理员 | 日常巡视、旁站记录 | daily_patrol_submit, material_inspection_confirm | 监理员证书 |

### 2.3.4  设计单位（Design）

| 岗位 key | 岗位名称 | 核心职责 | 权限标签 |
| --- | --- | --- | --- |
| design_chief | 设计总负责人 | 设计技术总负责、重大变更审批 | change_design_final_approve, drawing_issue_approve |
| design_engineer | 设计专业工程师 | 图纸会审、RFI 回复、变更图出具 | rfi_reply, change_drawing_submit, drawing_review_participate |
| design_resident | 设计驻场代表 | 现场技术协调（大型项目配置） | rfi_reply, site_technical_confirm |

### 2.3.5  第三方单位

| 岗位 key | 岗位名称 | 权限标签 |
| --- | --- | --- |
| third_party_inspector | 第三方检测人员 | test_report_submit |
| govs_inspector | 政府质监人员 | gov_inspection_sign, stop_work_issue |

## 2.4  AI 实体引导规则体系

AI 智能体在初始化项目时，通过以下规则链自动完成：文件识别 → 实体提取 → 映射岗位 → 加载任务模板 → 解析责任人 → 生成 TaskFlow 清单 → 人工审核。

### 2.4.1  规则一：文件类型识别与实体提取

合同协议 → 提取：参建单位名称、合同金额、合同工期、付款条款、关键里程碑
           → 触发：monthly_progress_payment（按付款条款）、contract_milestone_alert

人员花名册 → 提取：姓名、身份证号、职务/岗位名称（匹配position_key）、证书编号
            → 触发：worker_onboarding_training（每个新入场人员）
                    worker_certificate_verify（特种作业人员）

WBS 进度计划 → 提取：工序名称/编码/层级关系/前置关系/计划时间
              → 触发：inspection_self（每个叶节点）、weekly_wbs_update（整体）
                      delay_alert（进度偏差计算）

专项施工方案（深基坑/高支模等）→ 提取：危险源类型、监测方案、预警值/报警值
                                → 触发：daily_monitoring_record（双测/日）
                                        monitoring_deformation_alert/monitoring_alarm

风险源清单 → 提取：危险源名称、风险等级、预防措施
            → 触发：weekly_risk_review、hidden_danger_overdue

### 2.4.2  规则二：岗位关键词映射

| 关键词示例 | 参建单位 | 映射 position_key |
| --- | --- | --- |
| 项目经理、总经理、工程负责人 | gc | gc_pm |
| 技术负责人、总工、主任工程师 | gc | gc_chief_engineer |
| 质检员、质量工程师、QC | gc | gc_quality_engineer |
| 安全员、专职安全、安全监督员 | gc | gc_safety_officer |
| 施工员、工长、领工员 | gc | gc_foreman |
| 材料员、物资员、仓管员 | gc | gc_material_officer |
| 资料员、档案员、文控 | gc | gc_document_officer |
| 预算员、造价员、合同员 | gc | gc_cost_officer |
| 机械员、设备管理员 | gc | gc_mechanic_officer |
| 试验员、实验员、检测员 | gc | gc_lab_officer |
| 总监、总监理工程师 | supervision | sup_chief |
| 总监代表、驻场总监 | supervision | sup_deputy_chief |
| 专业监理、监理工程师 | supervision | sup_engineer |
| 监理员、见习监理 | supervision | sup_inspector |
| 建设单位负责人、甲方项目经理、业主代表 | owner | owner_pm |
| 甲方工程师、建设单位工程师 | owner | owner_engineer |
| 甲方造价、审计 | owner | owner_cost_engineer |
| 设计总负责、设计主任 | design | design_chief |
| 设计工程师、结构工程师、建筑师 | design | design_engineer |
| 驻场设计、设计代表 | design | design_resident |
| 无法匹配 | — | 标红：position_unknown，要求人工指定 |

### 2.4.3  规则三：岗位→任务模板加载

| 存在岗位 | 自动加载任务模板 | 触发类型 |
| --- | --- | --- |
| gc_safety_officer | daily_safety_inspection, weekly_safety_checklist, monthly_safety_training, quarterly_safety_drill | 定时+阈值 |
| gc_foreman | daily_progress_report, weekly_wbs_update, inspection_self（每WBS叶节点） | 定时+事件 |
| gc_quality_engineer | weekly_quality_patrol, monthly_quality_report, material_inspection | 定时+事件 |
| gc_lab_officer | daily_lab_record, test_block_maturity_alert, material_sampling_submit | 定时+阈值+事件 |
| gc_mechanic_officer | daily_equipment_check, monthly_equipment_maintenance | 定时 |
| gc_cost_officer | monthly_progress_payment, monthly_cost_report, change_cost_estimate | 定时+事件 |
| sup_chief + sup_engineer | weekly_progress_meeting, inspection_supervision | 定时+事件 |
| design_engineer / design_resident | rfi_submit, drawing_review_meeting（手动预置） | 手动 |

### 2.4.4  规则四：工程类型→专项任务激活

| 工程类型关键词 | 激活专项任务模板 |
| --- | --- |
| 深基坑、地下室、隧道 | daily_monitoring_record（双测/日）、monitoring_deformation_alert（配置预警值）、monitoring_alarm（配置报警值）、seasonal_rainy_season_prep |
| 高大模板、高支模 | submittal_upload（专项方案论证）、inspection_supervision（关键工序旁站） |
| 附着式升降脚手架 | equipment_inspection_apply（每次升降前）、daily_equipment_check（专项） |
| 塔吊、施工电梯 | equipment_inspection_apply（安装后）、weather_fog_crane_stop、weather_strong_wind_stop |
| 沿海、华南（台风区） | weather_typhoon_prep、weather_typhoon_resume、seasonal_rainy_season_prep |
| 北方冬期施工 | seasonal_winterization、weather_freeze_warning、daily_monitoring_record（混凝土温度） |

### 2.4.5  规则五：岗位→责任人解析规则

解析策略：first_match（同一岗位多人时，取 serial_no 最小者为主责任人）

冲突处理：
  一岗多人 → 标红，提示用户选择主责人
  岗位空缺 → 任务进入 blocked 状态，通知项目经理
  岗位未定义 → 创建占位符，提示完善人员台账

多步骤任务示例（月度进度款申请）：
  节点1 → gc_cost_officer
  节点2 → gc_pm
  节点3 → sup_chief
  节点4 → owner_cost_engineer
  节点5 → owner_pm

### 2.4.6  规则六：SLA 自动配置

| 任务类型 | 默认 SLA | 优先读取来源 | 特殊规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| quality_issue_rectify | 72h | — | 重要节点工序 24h |
| hidden_danger_overdue | low:72h / medium:24h / high:8h / critical:2h | — | 按隐患等级 |
| incident_report_government | 一般事故 24h / 较大以上 2h | 法规规定 | 强制不可修改 |
| rfi_submit | 120h（5工作日） | 合同 rfi_reply_days 字段 | — |
| payment_supervisor_review | 168h（7工作日） | 合同 payment_review_days 字段 | — |
| monitoring_alarm | 2h | — | 自动上报+暂停施工 |

### 2.4.7  规则七：人工审核必须介入的标红规则

| 触发条件 | 系统动作 | 提示消息 |
| --- | --- | --- |
| 岗位空缺 | block_and_notify_pm | 岗位[XX]无人担任，任务暂无法布置 |
| 一岗多人 | prompt_user_to_select_primary | 岗位[XX]有N人，请指定主责人 |
| 任务类型超出模板库 | prompt_user_to_describe_custom_task | 该任务类型未在标准库中，请补充描述 |
| 特种工程（盾构/预制装配等） | prompt_user_to_add_special_templates | 该工程类型有专项任务，请人工补充 |
| 合同无对应条款（SLA无法推导） | prompt_user_to_set_sla_manually | 合同中未找到对应时限条款，请手动设置 |
| 跨标段界面协调 | prompt_user_to_assign_responsible_unit | 界面协调任务的主责单位需人工确认 |
| 气象预警阈值未配置 | prompt_user_to_configure_local_standard | 气象停工阈值请按当地标准/合同约定配置 |

# 第三章  现有程序修改建议

## P0：安全与稳定性问题（立即修复）

### P0-1  修复配置安全默认值

位置：backend/app/config.py 第 7-8 行

问题：jwt_secret 默认为明文弱密钥 "change-this-in-production"；connector_secret_key 默认为空字符串。

修复方案：

① 将两个字段默认值改为空字符串。

② 在 Settings.model_post_init() 中检查：若 environment != "development" 且字段为空，抛出 ValueError 阻断启动。

③ CI 中增加 .env.example 校验，禁止提交含明文密钥的配置文件。

### P0-2  统一错误处理

位置：backend/app/api.py（全文）

问题：199 个端点各自 raise HTTPException，错误码和消息格式不一致；部分异常在 task_action_gateway.py 等被 suppress 静默丢弃。

修复方案：

① 在 main.py 注册全局异常处理中间件，统一响应格式。

② 自定义业务异常类（BusinessError, PermissionError, NotFoundError），替代各处内联 HTTPException。

## P1：岗位-权限模型落地（1个月内）

### P1-1  扩展 ProjectPosition 数据模型

位置：backend/app/models.py:243-264，backend/alembic/versions/

修改：在 ProjectPosition 中新增以下字段（对应一个新 Alembic migration）：

| 新增字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| position_key | String(64), nullable | 匹配标准 position_key（如 gc_pm），允许为空（自定义岗位） |
| category | String(32), nullable | 参建单位类型：owner/gc/supervision/design/third_party |
| permission_tags | JSON, default=[] | 权限标签列表，如 ["wbs_update", "payment_apply"] |
| agent_capability_ids | JSON, default=[] | 该岗位智能体可调用的能力标识列表 |
| required_certificates | JSON, default=[] | 必备证书类型列表 |

### P1-2  实现岗位级权限校验

位置：新建 backend/app/auth/position_policy.py

实现 require_position_permission(permission_tag) Depends 工厂函数：查询当前用户在当前项目中的 ProjectPosition.permission_tags，若不包含所需 tag 则返回 403。在关键端点（风险审批、任务布置、WBS 修改、付款申请等）注入该 Depends，替换或补充现有粗粒度 require_admin。

### P1-3  JWT 携带岗位上下文

位置：backend/app/security.py:create_access_token()

修改：在 JWT payload 中增加 position_tags 字段（当前项目的权限标签集合），减少每次鉴权的数据库查询次数。

### P1-4  向智能体注入岗位上下文

位置：backend/app/api.py _platform_session_context()（约445行）

当前：只注入"系统角色 admin/user"，不含岗位信息。

修改：在注入的上下文 Prompt 中补充当前用户岗位名称、权限标签和可执行操作范围，使智能体知道当前用户是"施工安全员"，只建议安全相关操作。

## P2：任务分解体系落地（3个月内）

### P2-1  建立任务流模板注册表

位置：新建 config/task_templates.yaml + 对应数据表 TaskFlowTemplate

新增 TaskFlowTemplate 数据模型，包含：key（模板唯一标识）、name（名称）、trigger_type（触发类型）、trigger_config（触发规则 JSON）、applicable_position_keys（适用岗位列表）、applicable_engineering_types（适用工程类型）、step_templates（节点模板，含 responsible_position_key）、sla_config（SLA 配置）、requires_attachment（是否必须附件）、category（安全/质量/进度/资料/合同/协调/风险）。

将第二章中所有任务子类型作为 seed data 写入 config/task_templates.yaml，通过初始化脚本加载到数据库。

### P2-2  岗位→责任人解析函数

位置：backend/app/task_engine_gateway.py（新增函数）

新增 resolve_position_to_assignee(project_id, position_key, db) 函数：查询 ProjectMemberPosition → ProjectPosition → ProjectMember → User 链，将岗位 key 转化为具体人员 Assignee，满足 task-engine 的"必须落到具体的人"约束。一岗多人时按策略取人，岗位空缺时返回 None 并将任务标记为 blocked。

### P2-3  AI 初始化时的任务模板自动推荐

位置：backend/app/project_initialization.py（扩展 apply_initialization_draft()）

初始化草稿应用完成后，增加步骤：① 根据已识别岗位 key 查询适用任务模板；② 根据工程类型描述激活专项模板；③ 将推荐清单写入 ProjectInitializationDraftSection（新增 section_type="task_templates"），供前端展示人工确认。

### P2-4  消除任务双轨问题

位置：backend/app/models.py:533，backend/app/api.py

明确 task_engine.TaskInstance 为任务唯一权威来源；tasks 表仅用于列表展示缓存（冗余快照）。增加 sync_task_snapshot_to_platform_cache() 单向同步函数。前端展示任务时统一从引擎 API 读取，不再读 tasks 表原始字段。

## P3：工程化提升（半年内）

### P3-1  拆解 api.py 上帝文件

位置：backend/app/api.py（5790行，199个路由函数）

目标结构：

backend/app/
  routers/
    auth.py          登录/用户/密码
    project.py       项目CRUD/成员/岗位
    wbs.py           WBS/前置关系
    task.py          任务/任务引擎接入
    chat.py          群聊/智能体对话
    knowledge.py     工程知识库
    initialization.py  项目初始化
    notification.py  企业微信/通知
    document.py      文件/附件
    risk.py          风险源
  services/
    task_service.py      任务业务逻辑
    project_service.py   项目业务逻辑
    ...

迁移策略：渐进式拆分，每次只移出一个业务域，维持现有测试全部通过。

### P3-2  结构化文档内容，移出二进制文件

当前 docs/ 目录含 .docx 和 .xlsx 二进制文件，建议：

① 将 Excel 内容转换为 config/ 目录下 YAML 文件，作为 AI 初始化 seed data 来源。

② Word 文档转为 Markdown，保留原始文件作离线参考。

③ 建立 config/project_overrides/{项目名}.yaml 存放项目特殊规则覆盖。

config/
  positions.yaml               # 标准岗位体系
  task_templates.yaml          # 标准任务模板库
  association_rules.yaml       # 标准关联规则
  engineering_type_rules.yaml  # 工程类型专项规则
  sla_defaults.yaml            # SLA 默认配置
  project_overrides/
    真如项目.yaml              # 项目特殊规则

### P3-3  激活空占位模块

| 空模块 | 建议职责 |
| --- | --- |
| orchestrator/ | 迁入 task_engine_gateway.py、task_action_gateway.py、任务模板加载逻辑；作为任务编排统一入口 |
| ingestion/wechat/ | 企业微信消息接入（接收气象预警推送、工人打卡等外部事件） |
| kb/ | 工程知识库索引管理（当前散在 AgentScope/app/_service/_knowledge_base.py） |
| common/ | 共享 Pydantic schema、枚举常量、工具函数；消除 backend/ 与 AgentScope/ 之间重复定义 |
| contracts/ | API 契约文档（OpenAPI 规范 YAML）、各模块间接口约定 |

### P3-4  AgentScope 权限策略落地

位置：AgentScope/agentscope/app/access/_policy.py

实现 PositionBasedAccessPolicy，根据用户在项目中的岗位标签，控制其可访问的 Agent/Knowledge Base/Credential 资源，接入 P1-1 中扩展的 ProjectPosition.agent_capability_ids 字段。

### P3-5  统一日志与可观测性

统一使用 structlog 或 python-json-logger 结构化日志；在 main.py 添加请求中间件注入 request_id（UUID）；在任务状态变更、智能体调用、通知发送等关键节点增加结构化日志记录。

# 文档自检结果

| 检查项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一章覆盖所有有效模块 | ✅ | backend/AgentScope/task-engine/mcp-packages/frontend 均已描述 |
| 空占位模块已标明 | ✅ | orchestrator/ingestion/kb/common/contracts 均标注为空 |
| 两套任务体系的问题已指出 | ✅ | tasks表 vs task_engine schema，第1.2节和P2-4均有说明 |
| 权限模型的粗粒度问题已指出 | ✅ | 第1.4节，及P1-1~P1-4 |
| 任务分类覆盖5种触发方式 | ✅ | 定时/事件/阈值/突发/手动均有完整子类型 |
| 气象任务已补全 | ✅ | 第2.2.5节，含9种气象子类型+预警等级映射 |
| 安全事故/政府行政/现场突发均已覆盖 | ✅ | 第2.2.5节 |
| 岗位体系覆盖4类参建单位 | ✅ | 建设单位/施工单位/监理单位/设计单位/第三方 |
| 岗位含权限标签、能力标签、证书要求 | ✅ | 第2.3节各岗位表格 |
| AI引导规则覆盖文件识别→岗位映射→模板加载→resolver→SLA→标红 | ✅ | 第2.4节规则一至规则七 |
| 修改建议标注了代码文件位置 | ✅ | P0~P3各条均注明文件路径和行号 |
| 修改建议按优先级排序 | ✅ | P0→P1→P2→P3 |
| config/ 目录结构建议已提供 | ✅ | P3-2 |
| 人工审核介入点已整理 | ✅ | 第2.4.7节规则七 |