工程管理智能体系统落地方案

基于“项目小管家 Dobby”原型的真实项目实施建议

| 项目属性 | 方案定位 |
| --- | --- |
| 适用项目 | 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 |
| 项目阶段 | 施工阶段 - 先覆盖资料、质量安全、任务闭环与周报 |
| 建议架构 | 1 个主智能体 + 6 个专业子智能体 + 确定性业务服务 |
| 文档用途 | 原型评审、一期范围确认与实施分工依据 |

核心结论 将 Dobby 建成项目过程控制中枢，而不是单一问答机器人。每个结论均可追溯至原始资料；派单、关闭、对外消息和报告签发均保留人工审批。

一、原型到真实系统：需要补齐的能力

原型已覆盖 Dobby 互动、项目状态、任务管理、知识管理、业务工具和 AI 群讨论六类入口，并已具备 WBS、人员、风险源和工序质量指标等工程基础数据。

真实系统需把页面中的模拟数据和模拟回复，替换为可追溯的数据接入、知识检索、任务工作流、权限、定时调度、消息推送、审批留痕和审计日志。

| 资料与业务数据 | 系统处理 | 项目结果 |
| --- | --- | --- |
| 文件、WBS、群消息、照片、监测数据 | 校验、分类、关联、检索、规则触发 | 可追溯的预警、任务草稿、报告草稿和看板 |
| 任务反馈、复核意见、审批记录 | 证据核验、状态推进、版本归档 | 完整闭环与可回查的项目过程记录 |

AI 负责识别、归纳、建议和草稿；WBS、阈值、任务状态、权限和审批由规则与人工职责共同控制。

每个结论、任务和报告段落必须记录来源文件、时间、版本、项目/WBS 归属和置信度。

二、系统的实际使用流程

项目初始化：导入工程描述、组织人员、WBS/总进度计划、风险清单、工序质量指标、合同和规范；配置建设、施工、监理等角色权限。

规则配置：为关键工序配置资料清单、验收条件、风险阈值、整改时限、催办频率和升级路径。

数据接入：从文件库/OA、企业微信项目群、施工日报、会议纪要、巡检照片和监测平台接收信息，并保留来源和版本。

自动整理：完成去重、分类、OCR/文本抽取、WBS和工序归属建议；低置信度信息进入待确认队列。

主动发现：Dobby 按预设时间窗和触发规则识别资料缺失、逾期任务、临近验收条件、监测预警和风险叠加。

任务草稿：生成责任人、截止时间、处理步骤、所需证据和关联来源；项目人员确认后再正式派发。

过程反馈：责任人提交照片、记录、报告或说明；系统检查证据完整性，并提示补充、复核或升级。

人工复核与闭环：安全、质量、监理或项目经理按职责确认；闭环记录归档至任务、WBS和资料库。

汇总决策：按周/月生成风险、进度、资料和任务报告，报告审核后才可正式发布。

三、智能体总体设计：1 个主智能体 + 6 个子智能体

一期只保留一个面向用户的主智能体 Dobby。它负责识别意图、确定项目与 WBS 上下文、调度专业能力、汇总结论和控制审批边界。专业智能体作为后端服务运行，不需要为每个项目复制一套。

架构原则 六类子智能体与原型中的专业能力一一对应；资料、任务、权限、消息和审计保留为确定性系统服务，确保关键状态不可由大模型任意改变。

四、智能体职责与边界

| 智能体 | 定位 | 主要职责 | 关键边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dobby 总控 | 主智能体 | 接收请求、装配项目上下文、路由子智能体、汇总结论、生成任务草稿和审批建议。 | 不得绕过权限；不得直接关闭高风险任务或正式签发报告。 |
| 数据分析 | 子智能体 | 按项目、WBS、责任人和时间口径查询进度、逾期、资料、风险与质量数据，输出图表和结论。 | 只使用已授权数据；指标口径由系统统一定义。 |
| 安全隐患 | 子智能体 | 分析巡检记录、照片和整改反馈，识别隐患类型、整改建议和复核要点。 | 识别结果为建议，现场确认和停工决策由人工负责。 |
| 趋势预测 | 子智能体 | 结合监测值、计划窗口、历史记录和阈值判断趋势，给出预警时间窗和置信度。 | 预测不等同监测结论，必须标注数据时效与置信度。 |
| 风险诊断 | 子智能体 | 串联风险源、工序、资料、监测与任务状态，形成风险链和转序/验收条件建议。 | 不得自行批准开工、验收或转序。 |
| 报告撰写 | 子智能体 | 依据确认的数据与来源生成周报、月报、专项报告和整改闭环清单草稿。 | 所有关键陈述附引用；输出始终为草稿。 |
| 报告审核 | 子智能体 | 检查报告数据一致性、引用完整性、缺失证据、未闭环事项和表述风险。 | 只提出审核意见；正式发布由授权人员完成。 |

五、不是智能体的核心系统服务

| 系统服务 | 必须承担的确定性职责 |
| --- | --- |
| 知识与资料服务 | 文件上传、OCR、版本管理、权限、检索、向量索引，以及资料与 WBS/风险/质量项的关联。 |
| 任务工作流服务 | 任务派发、状态机、催办、升级、转办、审批、复核、关闭和全链路审计。 |
| 规则与调度服务 | 预警阈值、验收清单、定时任务、消息模板、运行频率和异常升级规则。 |
| 身份与审计服务 | 单点登录、角色权限、数据隔离、操作日志、模型输出留痕与版本追踪。 |
| 集成服务 | 对接企业微信、OA/文件库、监测平台、巡检系统和项目管理软件，并处理失败重试。 |

六、人工审批边界

| 动作等级 | 处理原则 |
| --- | --- |
| 可自动执行 | 资料分类建议、检索摘要、待办提醒、任务草稿、报告草稿、低风险信息汇总。 |
| 需人工确认 | 任务正式派发、责任人和截止日期调整、资料归档结论、风险等级确认、对外消息。 |
| 必须人工决策 | 停工/复工建议采纳、开工与验收确认、重大风险处置、合同或签证意见、正式报告签发。 |

控制底线 任何影响工程安全、质量验收、合同责任或对外沟通的动作，都必须以可追溯证据为依据，并由授权人员完成最终确认。

七、一期实施建议

建议围绕施工阶段的高频刚需先闭环，不在一期同时追求全量系统集成和复杂预测模型。

| 阶段 | 建设重点 |
| --- | --- |
| 一期（建议优先） | 资料入库与检索、WBS/风险/质量关联、AI 任务草稿、人工派单、整改复核闭环、项目看板、周报草稿与审核。 |
| 二期 | 企业微信和 OA 对接、现场照片识别、监测数据接入、定时催办、AI 群讨论同步沉淀。 |
| 三期 | 进度偏差预测、跨项目风险对比、合同/签证辅助、面向管理层的经营分析。 |

八、建议的首个可验收闭环

选择一个明确的施工工序或质量安全场景，完成“原始资料进入 - AI识别问题 - 人工确认派单 - 责任人反馈 - 人工复核 - 证据归档 - 周报引用”的完整链路。建议优先选择资料缺失、隐患整改或关键工序验收条件核查。

验收标准：每个 AI 结论都能一键打开原始来源。

验收标准：任务状态、责任人、时限、审批和证据可全程追溯。

验收标准：Dobby 的主动提醒只在规则命中且具备来源依据时触发。

验收标准：周报中的关键数据与任务清单可回查至项目真实数据。