工程建设管理智能体系统设计总体方案

本方案旨在为建设类项目（涵盖房建、基坑、隧道、桥梁等）提供一套对话驱动、数据沉淀、自动化流转的“AI 工作层”系统架构。方案突破了传统功能型工程管理系统的表单填报模式，以多维工程知识图谱为底座，实现项目管理中人、机、料、法、环的智能协同与自动化触发。

一、 底层架构：基于 EAR 的多维工程知识图谱

系统放弃单纯的树状 WBS 结构，构建基于实体-属性-关系（EAR）的底层知识图谱模型，使系统具备“懂工程、懂管理、会找人”的智能推理能力。

1. 核心实体类 (Entities) 与属性

- 空间实体 (PBS)：包括标段、单体、区域、楼层、部位（如：A区-地下二层-底板）。属性包含空间边界、地质条件、当前环境状态。

- 工序实体 (WBS)：包括分部工程、分项工程、具体工序。属性包含计划起止时间、实际完成百分比、前后置关联约束。

- 组织与资源实体 (OBS/RBS)：涵盖建设、总包、监理、专业分包及具体岗位，以及大型机械设备。属性包含权限级别、联系方式、资质状态、运行负荷。

- 风险与合规实体 (Risk & Rule)：涵盖重大危险源、质量控制点、规范强条。属性包含风险等级、监控预警阈值、应急预案编号。

- 资料实体 (Document)：各类文档、BIM/CAD 模型文件、检验批验收单。属性包含版本号、审批状态、归档哈希值。

2. 关系链网络 (Relations)

| 关系网络类型 | 图谱关联映射 | 业务推理场景示例 |
| --- | --- | --- |
| 执行与监管网络 | [工序/WBS] ←(负责/监督)← [组织/OBS] | 工序逾期时，系统自动推理出应催办的直接责任人及需抄送的监督者。 |
| 空间锚定网络 | [工序/WBS] —(发生于)→ [空间/PBS] | 某区域出现沉降报警，系统自动检索该区域正在进行的工序并下发停工指令。 |
| 风险伴生网络 | [风险源] —(潜伏于)→ [工序] 或 [空间] | 进入深基坑开挖节点时，自动激活变形监测和巡查派单任务。 |
| 资料印证网络 | [工序/WBS] —(必须产出)→ [资料单据] | 工序进度标记为100%，系统自动检查关联的隐蔽验收单是否已归档，防范资料造假。 |

二、 项目初始化与角色确权

系统在新建项目阶段，通过自然语言处理与大语言模型技术的介入，将静态文件自动转化为运行时的数字底座。

1. 管理员全局创建

- 新建项目空间，配置基础信息（工程名称、地点、规模等级）。

- 创建项目经理账号，移交初始管理权限。

2. 项目经理数据投喂

项目经理以第一视角登录，向智能体投喂基础业务数据，包括但不限于：工程人员名单及岗位责任 Excel、施工组织设计 Doc、工程进度计划 PPM、重大风险源清单等。

3. AI 解析与图谱构建

系统底层利用 DeepSeek-V4 或 Qwen3.6 等大模型能力进行多模态语义切片：

- 解析 PPM： 自动拆解为底层的 WBS 任务树与时间轴基线。

- 解析施组与风险清单： 提取“开挖深度”、“临近地铁”、“盾构穿越区间”等工程特征，自动绑定到对应的 WBS 和 PBS 节点，生成风险实体。

- 解析岗位责任： 将人员账号连线到对应的空间与工序节点，建立“谁负责哪道工序、防范哪个风险”的权责网。

4. 确认与沙盘生成

系统生成一张可视化的“项目权责及控制脉络图”。经项目经理确认无误后，底层 EAR 关系网正式生效，系统进入自动化流转待命状态。

三、 常见任务配置与自动化流转模型

依托图谱底座，项目运转被拆解为五大类自动化执行模板，支持在初始化时按需推荐与配置生效。

1. 周期填报类 (心跳数据管理)

主要用于日报、周报、月报的无感收集与汇总，是系统感知项目进展的基础。

- 触发机制： 依靠系统时间定义触发（如每日 17:00）。

- 执行流程： 触发时间到达 → 智能体调取当日/周数据生成初稿和需补充清单 → 发送给附加信息填报责任人 → 核实人审查 → AI 自动排版优化（可选） → 发送报告抄送人 → 系统自动落库归档。

2. 自动预警类 (风险与突发干预)

针对工程施工过程中的安全、质量、气象突发及进度偏离进行强制阻断与抢险。

- 触发机制： 系统条件触发。包括进度到达重大风险源节点、监控数据超标、AI 识别到现场违规隐患图片、以及外部接收到极端气象或突发政策指令。

- 执行流程： 自动监测发现 → 智能体关联应急预案生成专项处置单 → 对应管理负责人接收并修正、审核信息 → 责任人提供后续处置结果与现场照片 → 验证解除报警条件 → 闭环归档。

3. 工作催办类 (逻辑断点巡查)

防止流程阻塞和资料缺失，确保证据链闭环。

- 触发机制： 内部定时检查触发。比对图谱发现异常（如：工序完工但单据缺失、送检超期、前期审批卡点、资源未按时预约）。

- 执行流程： 内部巡查发现断点 → 根据工作类型和拖延时间计算升级策略 → 发送提醒或催办卡片至当前责任人 → 限期内无响应则触发升级抄送。

4. 人工定义类 (柔性管理)

保留管理人员的自由度，处理非结构化的专项临时事务。

- 触发机制： 人工主动触发。基于会议纪要或现场突发灵感。

- 执行流程： 管理员自定义任务表单、节点和流转条件 → 指定处理人与复核人 → 节点依次点亮 → 最终闭环。

5. 消息触发类 (协同对话沉淀)

将碎片化的沟通直接转化为工程系统内的有效生产力。

- 触发机制： 基于会议记录、群消息或多人群聊协同对话。

- 执行流程： 智能体监听/被 @ 唤醒 → NLP 抽取对话中的“实体、动作、时限”建议任务结构 → 提示人工确认 → 构建并进入正式执行流程。

四、 资料与知识库体系设计

文件资料不仅是存储对象，更是图谱中被频繁索引和对比的证据实体。系统构建以下五层资料管理架构：

| 资料大类 | 管理内容与系统处理策略 |
| --- | --- |
| 1. 施工方案与图纸模型 | 涵盖各版施工组织设计、专项方案及图纸。支持 CAD/BIM 大模型文件轻量化解析，提取关键结构参数作为基准比对数据。 |
| 2. 项目相关制度规范 | 涵盖甲方下发及本单位内部管理制度，作为智能体审批与流程校验的尺度边界。 |
| 3. 国家/属地/行业规范 | 系统内置标准库（提供默认支持并允许扩充），用于质量巡检报告及验收标准的条文追溯与引用。 |
| 4. 技术文献与专利库 | 系统提供通用的工法、专利、标杆案例等参考文献库，在专业工程技术交底与图纸会审前提供推送。 |
| 5. 过程归档与证据资料 | 高频动态数据。包括质量验收报告、上下行发文、会议纪要、巡检隐患图片等，与具体 WBS 任务强绑定，不可孤立存在，构建不可篡改的工程证据链。 |

五、 总结与展望

本方案的落地将彻底改变工程现场依靠“人盯人、表对表”的管理现状。基于 EAR 的工程多维知识图谱将无缝适配房建、市政、桥隧等多种业态，只需在初始化阶段输入对应的进度模型与组织架构，智能体即可自动生成定制化的指挥神经中枢，实现事前预警、事中控制与事后自动闭环归档的工程管理新范式。